## Slide 1: ПОДАРИ ПРАЗДНИК НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ! пгт. Новоаганск

## Slide 2: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ЗАДАЧА №1
Создание современной и безопасной сценической площадки.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА –
Замена физически изношенной и морально устаревшей сценической площадки на современный, безопасный и функциональный сценический комплекс для проведения качественных массовых мероприятий, способствующих развитию культурной жизни Новоаганска.
ЗАДАЧА №2
Повышение доступности и функциональности сцены для всех групп населения.
ЗАДАЧА №3
Развитие культурной и общественной жизни пгт. Новоаганск.

## Slide 3
АКТУАЛЬНОСТЬ
Существующая сцена устарела и не соответствует современным требованиям:
Отсутствие крыши делает невозможным проведение мероприятий в дождь, снегопад или заморозки, что существенно ограничивает культурную жизнь поселка.
Неудобные и небезопасные лестницы, а также отсутствие противоскользящего покрытия создают угрозу для зрителей и выступающих.
Неприглядный внешний вид портит эстетическое восприятие центральной площади, снижая привлекательность поселка.
- Постоянные затраты на косметический ремонт не решают системных проблем, а лишь временно маскируют износ конструкции.
Место установки сцены

## Slide 4: МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Демонтаж старой сцены (апрель 2027).
2. Поставка комплекта и монтаж
новой сцены с размерами 9,6х6,0м
силами подрядчика (май-июнь 2027).
3. Приемка работ (июль 2027).

## Slide 5
1 720 530,00 руб.
Местный бюджет:
4 462 570,00 руб.
Бюджет ЮГРЫ:
192 000,00 руб.
Инициативные платежи:
Стоимость проекта:
Итого: 6 375 100,00 руб.

## Slide 6
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
Потенциальный охват – 200 человек.
Прямые: Творческие коллективы и исполнители, технические специалисты и организаторы мероприятий.
Косвенные: Всё население пгт. Новоаганск, администрация и бюджет муниципального образования, образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта.

## Slide 7: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Появление профессиональной, всепогодной площадки для мероприятий.
Создание безопасных условий для выступления артистов (ограждения, противоскользящее покрытие).
Повышение зрелищности и посещаемости мероприятий.

## Slide 8
ФОТО ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

## Slide 9
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

## Slide 10
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
Киселева
Марина Анатольевна
Шананина
Инна Анатольевна
Иванова
Татьяна Владимировна